Referat af bestyrelsesmøde i Digterparken 
Mandag d.11. august 2014 kl. 17.30-21. 
Til stede: Jens, Ole, Claus, Kate, Thor, Carsten

Afbud: Pia, Birk og Karen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af refarat af sidste møde, godkendt af Jens, Ole og Claus

2. Nyt fra formanden

a. Præsentation af internet i bestyrelseslokalet

Der er oprettet internetadgang i bestyrelseslokalet, Der overvejes også indkøb af projekter til brug, ved generalforsamlinger ect.

b. Vi har regninger der ikke bliver betalt til tiden. Vi arbejder på en bedre løsning med hurtigere mail korrespondance, så vi ikke skal betale rykkergebyrer osv.

3. Godkendelse af ref. fra sidste møde. (Herunder opfølgning på, om opgaverne er løst / sat i gang)

a. Asfalt på stamvejen har store huller og reparation er nødvendig. Der undersøges om det er offentlig (kommunal) udførelse eller for vores egen omkostning.

b. Vaskeautomaten er blevet ødelagt. Det er ikke mulig at benytte vaskekort, Firmaet Miele vil sandsynligvis komme og reparere det.

c. Trådglas er ødelagt forskellige steder og vil blive skiftet.

d. Graffiti på døre til cykelrum, blok 28/30 og vaskeri dør er blevet fjernet.

e. Vandskader og læk på vandrør i Pizzariaet og i dartrummet, ved blok 24 og 26, og bolig nummer 205. Reparation fortages af Vvs-team med start fra d.13 august.

f. Læg vandrør under fliserne ved storskrald, Vvs-team reparerer.

g. Nye dørskilte er godkendt og bestilt, Viceværten vil fortage løbende montering.

h. Da nedrivning af trappetårnene ikke er blevet godkendt af blandt andet brandmyndighederne, vil de nu blive renoveret.

i. Malerturnus af vinduer vil blive genoptaget fra august.

4. Nyt fra DEAS

a. Fælles vandrør er udskiftet i blok nr. 46 pga. faldende vandtryk.

b. Opfølgning af udskiftning af ovenlysvinduer, der vil blive udsendt et brev fra DEAS til de 8 boliger der er involveret i projektet.

c. Kontrakten med Techem er ikke blevet fundet og videre handlinger overvejes med DEAS og bestyrelsen

d. VIGTIG, fra d. 2 til d.4 september skal tømreren gerne have adgang til de garager under blok 44 til 46

5. Gennemgang af indkommende mails

a. Der er igen blevet stjålet nummerplader på parkeringspladsen. Desværre pga. sommerferie og hærværk har vi ikke kunne følge op på sagen

b. En rotte er set på de store gange. Der arbejdes løbende med en løsning af problemet.

c. Vores nabo langs stamvejen ønsker en ny ”fælles” ligusterhæk, det vedtages at vi tager del i beskæring af vores side af hækken.

6. Øvrige

Bestyrelsen vil iværksætte en ny vurdering af vinduernes tilstand under den årlige malerturnus.

7. Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 1 september kl.17.30